C++ KOD PERFORMANS ANALİZ SİTESİ Detayli Proje Plani

| Bilgi | Detay |
| --- | --- |
| Proje Adi | cpp-analyzer |
| Ekip | 2 kisi (C++ + Python/Web) |
| Tahmini Sure | 3 hafta kodlama + deploy |
| Gelir Modeli | Freemium + Google AdSense |
| Hedef Kitle | Ogrenciler, competitive programmers, mulakat hazirlayanlart |

PROJE AMACI

Kullanicilarin tarayicidan C++ kodu yapistirip calisma suresi, bellek kullanimi ve optimizasyon onerileri alabildiği bir web platformu kurmak. Competitive programming yapanlar, mulakat hazirlayanlart ve ogrenciler hedef kitledir.

## Temel Ozellikler

- Tarayici tabanli C++ kod editoru (VS Code kalitesinde Monaco Editor)

- 4 farkli optimizasyon seviyesiyle (-O0, -O1, -O2, -O3) performans karsilastirmasi

- Bellek kullanimi olcumu

- Kod tabanli optimizasyon onerileri (kural bazli + ilerleyen fazlarda AI destekli)

- Paylasilabilir sonuc URL'leri

- Gunluk 10 ucretsiz analiz, sinirsiz icin uyelik (Freemium)

- Google AdSense reklam entegrasyonu (trafik olgunlastiktan sonra)

## Teknoloji Yigini (Stack)

| Katman | Teknoloji | Sorumluluk |
| --- | --- | --- |
| C++ Engine | Visual Studio, cmake, cpp-httplib | Derleme, calistirma, olcum |
| Python Backend | FastAPI, SQLAlchemy, httpx | API, veri isleme, AI onerileri |
| Veritabani | PostgreSQL (Supabase) | Analiz kayitlari, kullanici verileri |
| Frontend | React, Monaco Editor, Recharts | Kullanici arayuzu, grafikler |
| Altyapi | Docker, Railway/Render, Cloudflare | Deploy, SSL, CDN |
| AI (Faza 6) | Claude API (Haiku) | Akilli optimizasyon onerileri |

FAZA 0 — HAZIRLIK VE ORTAM KURULUMU ¦ 1-2 Gun

## 0.1 — GitHub Repo Yapisi

Repo adi: cpp-analyzer

| Klasor | Sorumluluk |
| --- | --- |
| engine/ | Arkadasin — C++ derleme motoru |
| backend/ | Sen — FastAPI, veritabani, AI onerileri |
| frontend/ | Sen — React arayuzu |
| docker-compose.yml | Ikisi birlikte — tum servisleri ayaga kaldirir |
| README.md | Proje belgeleri |

## 0.2 — Arac Kurulumari

| Arkadasin (C++) | Sen (Python + Web) |
| --- | --- |
| - Visual Studio 2022 + C++ workload - CMake (cmake.org) - MinGW-w64 (gcc/g++) - Docker Desktop - cpp-httplib (header-only) | - Python 3.11+ - Node.js 20+ (React icin) - Docker Desktop - VS Code + Python + ESLint - pip install fastapi uvicorn httpx sqlalchemy |

FAZA 1 — C++ DERLEME MOTORU (ENGINE) ¦ 3-5 Gun

Sorumluluk: Arkadasin

## 1.1 — Basit Derleyici Wrapper

Kullanicidan gelen C++ kodunu alip derleyen ve calistiran CLI araci:

- Gelen kodu gecici .cpp dosyasina yaz

- g++ ile derle, derleme hatasini yakala

- Basariysa calistir, stdout/stderr'i yakala

- Sonucu JSON formatinda donduret

| JSON Cikti | { "status": "success", "compile_time_ms": 320, "run_time_ms": 45, "stdout": "Hello World", "stderr": "", "exit_code": 0 } |
| --- | --- |

## 1.2 — Performans Olcumu (4 Optimizasyon Seviyesi)

| Derleyici Flagi | Anlami | Beklenen Etki |
| --- | --- | --- |
| -O0 | Optimizasyon yok (debug modu) | En yavas, referans nokta |
| -O1 | Temel optimizasyon | %10-30 hizlanma |
| -O2 | Orta duzey optimizasyon | %30-60 hizlanma |
| -O3 | Maksimum optimizasyon | %50-200+ hizlanma |

Her seviye icin run_time_ms ayri ayri olculerek JSON'a eklenir. Frontend bu veriyi bar chart ile gosterir.

## 1.3 — Bellek Kullanimi Olcumu

- Windows: GetProcessMemoryInfo() API'si kullanilir

- Olculen degerler: Peak Working Set (max RAM) ve Virtual Memory

- Bu veriler JSON ciktisina memory_kb alani olarak eklenir

## 1.4 — Sandbox Guvenligi (KRITIK)

Kullanici kodu tehlikeli islemler yapabilir. Asagari guvenlik onlemleri zorunludur:

- Timeout Korumasi: 5 saniyeden uzun calisani oldur (Time Limit Exceeded)

- Tehlikeli Fonksiyon Taramasi: system(), exec(), dosya silme cagrilari reddedilir

- Bellek Limiti: Proses basina maksimum 256MB RAM

- Docker Izolasyonu: Faza 4'te tam container izolasyonu eklenir

## 1.5 — HTTP Server (Python Entegrasyonu Icin)

- Kutuphane: cpp-httplib (header-only, kurulumu kolay)

- GET /health — sistem saglik kontrolu

- POST /analyze — kod al, performans JSON'u donduret

- Test: curl ile manuel dogrulama

FAZA 2 — PYTHON BACKEND ¦ 3-4 Gun

Sorumluluk: Sen (Python)

## 2.1 — FastAPI Projesi

- FastAPI + Uvicorn ile HTTP server

- CORS middleware (React'tan istek gelebilmesi icin)

- Health check endpoint: GET /health

- Temel proje yapisi ve environment variable yonetimi (.env dosyasi)

## 2.2 — Analiz Endpoint'i (POST /api/analyze)

- Kullanicidan kodu al (JSON body)

- Dogrulama: bos mu? 500 satirdan uzun mu?

- C++ engine'e ilet (httpx ile HTTP istegi)

- Sonucu al, veritabanina kaydet

- Optimizasyon onerileri uret (kural bazli)

- Frontend'e JSON olarak donduret

## 2.3 — Kural Bazli Optimizasyon Onerileri

AI entegrasyonu Faza 6'da gelecek. Baslangicta kural bazli sistem:

| Kural | Tespit Yontemi | Oneri Metni |
| --- | --- | --- |
| Dongu ici sabit hesaplama | Regex ile for/while ici sabit ifade ara | Sabit degeri dongunun disina cek |
| cout her satirda | cout sayisi > 5 ise | cout yerine printf veya string builder kullan |
| vector push_back | reserve() cagrilmadan push_back | Onceden reserve() ile boyut ayir |
| Global degisken | Global scope'ta degisken tanimi | Fonksiyon parametresi olarak gecir |

## 2.4 — Veritabani (PostgreSQL)

Analyses tablosu yapisi:

| Sutun | Tip | Aciklama |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Benzersiz analiz kimlik numarasi |
| code | TEXT | Kullanicinin gonderdigi C++ kodu |
| status | VARCHAR | success / error / timeout |
| run_time_ms | FLOAT | O0 ile O3 suresi (JSON array) |
| memory_kb | INTEGER | Peak bellek kullanimi |
| suggestions | JSONB | Optimizasyon onerileri listesi |
| created_at | TIMESTAMP | Olusturulma zamani |
| ip_hash | VARCHAR | Rate limit icin hash'li IP |

## 2.5 — Rate Limiting

- Ayni IP'den gunde 20'den fazla istek: HTTP 429 dondert

- IP adresi hash'lenerek saklanir (gizlilik icin)

- Freemium: Uye olmayan kullanicilara gunluk 10 analiz hakki

FAZA 3 — REACT FRONTEND ¦ 4-5 Gun

Sorumluluk: Sen (React)

## 3.1 — Sayfa Yapisi

| URL | Sayfa | Aciklama |
| --- | --- | --- |
| / | Ana sayfa | Monaco editorun + analiz butonu |
| /result/:id | Sonuc sayfasi | Grafik, bellek, oneriler |
| /examples | Ornek kodlar | Hazir snippet'lar (SEO icin onemli) |
| /about | Hakkimizda | AdSense icin zorunlu sayfa |
| /privacy | Gizlilik Politikasi | AdSense icin zorunlu sayfa |
| /contact | Iletisim | AdSense icin zorunlu sayfa |

## 3.2 — Monaco Kod Editoru

- VS Code motorunun ayni --- @monaco-editor/react kutuphanesi

- C++ syntax highlighting ve otomatik tamamlama

- Karanlik tema, satir numaralari, minimap kapali

- Maksimum 500 satir limiti (gostergeli)

## 3.3 — Analiz Sonuc Ekrani

- Performans Grafigi: -O0 ile -O3 hiz karsilastirmasi (Recharts bar chart)

- Bellek Kullanimi: Gorsel progress bar ile gosterim

- Optimizasyon Onerileri: Sari arka planli bilgi kartlari

- Terminal Ciktisi: Siyah arka plan, monospace font, stdout/stderr ayri tab

- Paylasilabilir URL: Her analiz icin benzersiz baglanti

FAZA 4 — DOCKER VE ENTEGRASYON ¦ 2-3 Gun

Sorumluluk: Ikisi birlikte

## 4.1 — docker-compose.yml Servisleri

| Servis | Port | Kaynak Limiti | Aciklama |
| --- | --- | --- | --- |
| engine | 8080 | 0.5 CPU / 512MB RAM | C++ derleme ve calistirma |
| backend | 8000 | 0.5 CPU / 256MB RAM | FastAPI API sunucusu |
| frontend | 3000 | Sinir yok | React statik dosyalar |
| db | 5432 | 256MB RAM | PostgreSQL veritabani |

## 4.2 — Entegrasyon Test Senaryolari

- 'Hello World' kodu basariyla analiz ediliyor

- Sonsuz dongu 5 saniyede timeout aliyor

- Hatali kod derleme hatasi dondurtuyor

- Rate limit 20 istekten sonra devreye giriyor

- Sonuc URL'si paylasimli olarak aciliyor

FAZA 5 — CANLIYAN ALMA (DEPLOY) ¦ 2-3 Gun

Sorumluluk: Ikisi birlikte

## 5.1 — Domain ve SSL

| Servis | Aciklama | Maliyet |
| --- | --- | --- |
| Namecheap.com | Domain alimi (.com uzantisi) | ~10-12 $/yil (~350 TL) |
| Cloudflare | SSL sertifikasi + CDN + DNS yonetimi | UCRETSIZ |
| Railway / Render | Uygulama sunucusu (backend + engine) | UCRETSIZ (kucuk proje) |
| Supabase | PostgreSQL veritabani (500MB) | UCRETSIZ |
| GitHub | Kod deposu + otomatik deploy | UCRETSIZ |

| TOPLAM BASLANGI MALIYETI | Yillik sadece ~350 TL (domain parasi). Geri kalan her sey ucretsiz planlarla hallolur. |
| --- | --- |

## 5.2 — Trafik Buyudukce Maliyet

| Aylik Ziyaretci | Sunucu Ihtiyaci | Tahmini Maliyet |
| --- | --- | --- |
| 0 - 1.000 | Ucretsiz plan (Railway/Render) | 0 $/ay |
| 1.000 - 10.000 | Kucuk VPS (DigitalOcean Droplet) | 5-10 $/ay |
| 10.000+ | Orta VPS veya coklu instance | 20-40 $/ay |

Bu noktaya geldiginde reklam veya abonelik gelirin o maliyeti zaten karsiliyordu.

FAZA 6 — AI ENTEGRASYONU ¦ 2-3 Gun (Sonraki Asama)

Sorumluluk: Sen (Python) | Bu faza site yayina girdikten ve ilk kullanicilat geldikten sonra yapilir.

## 6.1 — Neden Sonra?

- AI API cagrilari maliyet getirir (her analiz icin kucuk bir ucret)

- Once kural bazli sistem ile urun dogru mu diye test edilir

- Kullanici geri bildirimi aliندiktan sonra AI'in neye odaklanacagi netlesir

- Trafik gelmeden API maliyeti anlamsizdir

## 6.2 — AI Entegrasyonu Nasil Yapilacak?

Claude API (Haiku modeli, en hizli ve ucuz) kullanilacak:

- Kural bazli sistem oneri uretemezeye basladiktan sonra AI devreye girer

- Model: claude-haiku-4-5-20251001 (hizli, ucuz, yeterince akilli)

- Her analiz icin yaklasik 500 token girdi + 200 token cikti

- Max 3 oneri uretilir, kisa ve uygulanabilir formatta

| Tahmini AI Maliyeti | 1000 analiz/ay = yaklasik 0.5 $/ay (Haiku fiyatlariyla). Kullanici sayisi bu maliyeti rahatlika karsiler. |
| --- | --- |

## 6.3 — AI Ciktisi Formati

AI'dan JSON formatinda yapilandirilmis cikti istenir:

{ "suggestions": [ { "title": "Dongu disina cik", "detail": "Line 5'teki hesaplama her iterasyonda tekrar yapilayor...", "severity": "high" }, { "title": "reserve() kullan", "detail": "Vector'un buyuyecegini biliyorsan...", "severity": "medium" } ], "summary": "Kodun O2'de bile yavaslamasinin sebebi..." } }

FAZA 7 — GOOGLE ADSENSE ¦ 6-12 Ay Surec

## Gercekci Zaman Cizgisi

| Asama | Sure |
| --- | --- |
| Siteyi yap ve yayina al | 3 hafta (kodlama) |
| Icerigi zenginlestir (ornek kodlar, aciklamalar) | 2-4 hafta |
| Organik trafik topla (SEO + sosyal medya) | 3-6 ay |
| AdSense basvurusu icin hazir hale gel | Trafik 50-100/gun oldugunda |
| Basvuru ve onay sureci | 2-4 hafta |
| TOPLAM | 6-12 ay |

## AdSense Onay Gereksinimleri

### Teknik Sartlar

- Gercek domain zorunlu (.com, .net — ucretsiz subdomain'ler kabul edilmez)

- SSL sertifikasi zorunlu (https://)

- Mobil uyumlu (responsive) tasarim

- Hizli yuklenme (Core Web Vitals gecilmeli)

### Icerik Sartlari (En Kritik Kisim)

- Orijinal, kaliteli icerik zorunlu

- Minimum 15-20 sayfa dolu icerik beklenir

- Gizlilik Politikasi sayfasi zorunlu

- Hakkimizda ve Iletisim sayfalari zorunlu

- Ornek kodlar ve aciklamalar icerik sayisini arttirir

### Trafik Sarti

Resmi olarak minimum trafik sarti yok, ancak pratikte gunde en az 50-100 gercek ziyaretci olmadan onay cok zor.

## Reklam Geliri Hesabi

| Aylik Ziyaretci | Tahmini Gelir | Not |
| --- | --- | --- |
| 1.000 | 2-5 $ | Simbolik |
| 10.000 | 20-50 $ | Ciddi SEO gerektirir |
| 100.000 | 200-500 $ | Viral icerik veya yonetimli SEO |

## Daha Gercekci Para Modeli — Freemium

AdSense'i uzun vadeli hedef olarak koy. Baslangicta freemium'a odaklan:

| Ucretsiz Plan - Gunde 10 analiz - Kural bazli oneriler - Sonuclari 7 gun sakla | Pro Plan (5 $/ay) - Sinırsiz analiz - AI destekli oneriler (Faza 6) - Sonuclari surekli sakla - Kod gecmisi ve karsilastirma |
| --- | --- |

| Hedef | 10 odeme yapan kullanici = 50 $/ay. AdSense'ten cok daha hizli ulasilir. |
| --- | --- |

IS BOLUMU VE ZAMAN CIZELGESI

## Faza Bazli Is Dagitimi

| Faza | Icerik | Sure | Sorumluluk |
| --- | --- | --- | --- |
| Faza 0 | Hazirlik ve kurulum | 1-2 gun | Ikisi birlikte |
| Faza 1 | C++ derleme motoru | 3-5 gun | Arkadasin |
| Faza 2 | Python backend | 3-4 gun | Sen |
| Faza 3 | React frontend | 4-5 gun | Sen |
| Faza 4 | Docker entegrasyon | 2-3 gun | Ikisi birlikte |
| Faza 5 | Canliya alma | 2-3 gun | Ikisi birlikte |
| Faza 6 | AI entegrasyonu | 2-3 gun | Sen (sonraki asama) |
| Faza 7 | AdSense basvurusu | 6-12 ay bekleme | Sen |
| TOPLAM | Kodlama tamamlandi | ~3 hafta | - |

## Kisi Bazli Gorev Listesi

| Arkadasin (C++) | Sen (Python + Web) |
| --- | --- |
| - C++ derleme motoru - Sandbox guvenligi (timeout, tehlikeli fn. tarama) - 4 optimizasyon seviyesiyle performans olcumu - Bellek kullanimi olcumu - cpp-httplib ile HTTP server - Docker image hazirlama | - FastAPI backend ve API tasarimi - Kural bazli optimizasyon onerileri - PostgreSQL veritabani entegrasyonu - Rate limiting ve guvenlik - React frontend (Monaco editor) - Performans grafikleri (Recharts) - Docker entegrasyon - Canliya alma ve deploy - AI entegrasyonu (Faza 6) - AdSense basvurusu (Faza 7) |

PARALEL CALISMA STRATEJISI

Faza 1 ve Faza 2 AYNI ANDA baslanabilir. Arkadasin engine uzerinde calısırken sen FastAPI iskeletini kurarsın. Entegrasyon Faza 4'te yapilir.

| Altın Kural | Her gun git pull ile baslat, git push ile bitir. Birbirinizin kodunu bozmamak icin her kisi kendi klasorunde calısır: engine/ vs backend/ ve frontend/. |
| --- | --- |